平政督字〔2021〕14号

关于全县“互联网+监管”系统建设和应用工作进展情况的通报

各乡镇、县直各部门，驻平区（市）属各单位：

按照10月14日全县“互联网+监管”工作推进会议要求，现就全县“互联网+监管”工作进展情况通报如下：

一、工作进展情况

根据“互联网+监管”系统后台抽取数据显示，截至10月14日，全县录入监管部门19个，录入执法人员732人，共推送监管行为1567条（其中，行政检查1263条、行政处罚281条、行政强制10条、其他行为13条），行为覆盖率75.34%（其中，公安局95%、市生态环境局平罗分局83.33%、农业农村局70%、应急管理局69.23%、交通运输局66.67%、财政局62.5%、教体局62.5%、水务局50%、卫健局47.22%、气象局25%、商务局0），执法人员完善率97.9%（其中，水务局94.44%、卫生健康局93.75%、农业农村局71.93%）（详见附件）。

二、存在的问题

（一）一些单位重视程度不够。自2020年4月份全区启动“互联网+监管”系统以来，此项工作已成为一项常态化工作。一些单位至今没有明确分管领导和具体负责人，有的单位业务监管数据录入未落实到具体执法监察人员，仅让本单位管理员一人录入，时序进度严重滞后，导致我县行为覆盖率严重偏低。

（二）数据信息录入进展缓慢。一些单位在“互联网+监管”系统中4项监管措施数据录入不全，进展缓慢。截至目前，行政检查监管措施录入数据为0的单位：商务局；行政处罚监管措施录入数据为0的单位：市生态环境局平罗分局、人社局、住建局、水务局、教体局、财政局、民政局、交通局、司法局、商务局、气象局、消防大队。个别单位未按要求完善执法人员信息，导致执法人员完善率未达到100%。

（三）数据录入内容不够规范。一些单位工作人员态度不认真、敷衍了事，录入的数据信息不规范，导致系统对数据信息不能识别和读取。如，系统要求填报执法人员手机号码时，个别单位却填报为座机号码。

三、下一步工作措施

（一）强化组织领导。各单位主要负责人要亲自抓，强化工作措施，压实工作职责，要有专人负责，全面推进本单位“互联网+监管”数据录入工作。

（二）录入数据准确。各单位系统操作人员要认真学习“互联网+监管”操作规程，紧抓时间节点，按时保质保量完成数据信息录入，做到监管事项全覆盖，执法人员信息完善率100%。

（三）加强督查考核。“互联网+监管”工作纳入全县效能目标管理考核。县政府督查室将加强对“互联网+监管”工作督查检查力度，对数据录入进展缓慢、录入不规范、事项未达到全覆盖、执法人员信息不完善的单位将在全县范围内通报。

附件：平罗县“互联网+监管”系统录入统计表

平罗县人民政府督查室

2021年10月15日

（此件公开发布）

抄送：县委办、人大办、政协办、人武部、法院、检察院。